AI Agent Security Lab

12주 연구 커리큘럼

Day 9 재출발 · 60일 · 하루 8시간

| 문서 ID | CURRICULUM-2026-12W v1.0 |
| --- | --- |
| 작성일 | 2026-09-03 |
| 시작점 | Day 9 (MCP tool schema·least privilege) 산출물을 W1 D1로 재출발 |
| 기간·분량 | 12주 × 5일 = 60 학습일. 하루 8시간 |
| 대체 대상 | AI_Agent_Security_Red_Team_Volume_1~4.pptx (75일, 454장) |
| 대상 저장소 | Desktop/AI_Agent_Security_Lab_v2 |
| 안전 범위 | 로컬 격리 랩·합성 데이터·mock 도구 전용. 외부 시스템 대상 테스트와 실제 자격 증명 사용은 전 과정에서 금지 |

요약

기존 커리큘럼(75일, 4권, 454장)을 12주 60일로 재설계했다. 줄인 것은 분량이지 범위가 아니다. 기존 슬라이드의 실질 고유 콘텐츠가 약 36%였기 때문에, 중복을 걷어내고 하루치 고유 내용을 채우면 60일로 같은 범위를 담을 수 있다.

설계 원칙 네 가지.

- 매일이 다르다. 기존 커리큘럼은 IMPLEMENTATION FLOW 슬라이드 75장이 전부 동일했고, 출처와 구현 내용은 주 단위로 5일씩 반복됐다. 이 문서는 60일 각각에 고유한 목표·구현·실험·산출물을 지정한다.

- 실제 랩 기준으로 쓴다. 기존 슬라이드는 TypeScript(src/agent.ts)를 지시했으나 실제 구현은 Python이다. 이 문서의 모든 파일명·함수명은 AI_Agent_Security_Lab_v2의 실제 코드를 가리킨다.

- 측정이 앞에 온다. 실제 모델을 상대로 ASR을 측정하는 날(W1 D4)을 1주차에 배치했다. 기존 75일에는 이 하루가 없었고, 그 결과 9일치 실험 전부가 '사람이 적어 넣은 제안'을 판정한 것이었다.

- 출처가 매일 새롭다. 기존 커리큘럼은 고유 URL 15개를 300회 반복했다(OWASP 65회, NIST 55회). 이 문서는 주당 5편, 총 60편을 배정하고 중복 인용은 의도적 재방문 지점에만 둔다.

가장 중요한 변화는 W1 D4다. 지금까지 만든 것은 잘 만들어진 정책 엔진과 테스트 하니스이며, 검증된 명제는 “정책 엔진이 주어진 제안을 올바르게 판정한다”이다. “모델이 injection에 실제로 넘어가는가”는 아직 한 번도 측정되지 않았다. 그 하루를 지나야 산출물의 성격이 '보안 통제 구현물'에서 'AI 에이전트 취약성 측정 결과'로 바뀐다.

기존 커리큘럼 대비 변경 근거

| 지적 | 기존 상태 | 이 문서의 처리 |
| --- | --- | --- |
| D-01 | IMPLEMENTATION FLOW 75장의 고유 본문이 1개. Day1의 의사코드가 Day61에도 동일 | 슬라이드 유형 자체를 폐지. 일별 '구현' 항목에 그날의 실제 파일·함수를 명시 |
| D-02 | SOURCE MAP·IMPLEMENTATION이 주 단위 5일 반복(중복률 80%) | 주 단위로 같아도 되는 것(주간 목표·출처)은 주차 개요로 분리. 일별 항목은 전부 고유 |
| D-03 | 고유 출처 15개를 300회 인용. '매일 논문 3편' 규칙과 충돌 | 주당 신규 5편 × 12주 = 60편 배정. 재방문은 W10·W12 비교 목적에만 |
| D-04 | 슬라이드는 TypeScript, 실제 랩은 Python | 전 항목을 실제 저장소의 Python 파일·함수명으로 교체 |
| D-05 | W1D4(입력 스키마)와 W2D4(MCP schema) 중복이 코드의 이중 검증기를 유발 | 계층 역할을 명시적으로 분리해 재발 방지. W1 D1에 도달 가능성 검증을 배치 |
| D-06 | 실제 모델로 ASR을 측정하는 날이 75일 중 하루도 없음 | W1 D4를 신설하고 커리큘럼 최우선 순위로 표시 |
| D-07 | 위협 모델 기초가 3주차 배치. 그러나 1주차부터 신뢰 경계를 전제 | W1 D2로 이동. 이후 각 도메인 진입 시 갱신하는 구조로 변경 |
| D-08 | 시간 예산 3시간 15분. 실제 산출량과 3~4배 괴리 | 하루 8시간으로 재보정. 아래 배분표 참조 |
| D-09 | 같은 슬라이드 안에서 동일 출처 중복 인용(75장 중 5장) | 출처 목록을 단일 표로 관리해 구조적으로 방지 |
| D-10 | Day1~9의 커리큘럼 이행은 정확했음 (강점) | 이 대응 관계를 저장소 README에 실어 준수 증거로 활용 |

운영 규칙

하루 8시간 배분

| 구간 | 시간 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 읽기 | 90분 | 그날의 집중 출처 1편을 정독. 나머지는 필요한 절만. 주장→증거→내 가설→한계 순으로 노트 |
| 구현 | 3시간 | 그날의 '구현' 항목. 한 번에 한 변수만 바꾼다 |
| 실험 | 90분 | baseline 1회 실행 후 처치 조건. 예상 결과와 중단 조건을 실행 전에 적는다 |
| 분석·문서 | 90분 | 결과를 관측과 해석으로 분리해 기록. 반례 최소 1건 포함. 커밋 |
| 예비 | 30분 | 초과분 흡수. 남으면 다음 날 backlog를 30분 단위로 쪼갠다 |

초과 시 규칙: 하루가 넘치면 다음 날로 넘기되 결과를 삭제하거나 덮어쓰지 않는다. 미완료는 '미완료'로 남긴다.

일별 산출물 규약

- 코드 변경은 반드시 테스트와 함께 커밋한다. 테스트 없는 방어는 완료로 치지 않는다.

- 실험은 Experiment ID를 발급하고 baseline과 처치를 각각 최소 1회 실행한다.

- trace는 기본적으로 임시 디렉터리에 남는다. 보고서에 인용할 run만 LAB_TRACE_ROOT로 evidence/에 승격한다.

- 매일 반례 또는 실패 run을 최소 1건 기록한다. 성공만 있는 날은 실험 설계를 의심한다.

- 커밋 메시지는 w<주>d<일>: <그날의 한 문장 목표> 형식을 쓴다.

안전 경계 (전 과정 공통)

- 실계정·실비밀·실서비스를 대상으로 하지 않는다. 모든 표적은 로컬 mock이다.

- 외부 네트워크는 기본 거부. 필요한 경우 로컬 mock endpoint만 허용하고 모든 요청을 기록한다.

- 공격 페이로드는 합성 marker와 inert canary만 사용한다. 실제 API key 형식을 흉내내지 않는다.

- 권한 상승·지속성·유출을 실환경에서 재현하지 않는다. 필요해 보이면 범위를 모델·시뮬레이션으로 축소한다.

- 발견은 책임 있는 보고 절차로 옮긴다. 수정 전에는 exploit 자동화·비공개 endpoint·토큰을 공개하지 않는다.

연구 노트 형식

| Experiment ID | EXP-W<주>D<일>-<순번> |
| --- | --- |
| 가설 | 반증 가능한 한 문장. '~하지 않으면 ~가 관측된다' |
| 범위·환경 | 로컬 랩 여부, python 버전, 커밋 해시, 정책 revision, 모델명 |
| 입력 | fixture ID와 content hash |
| 실행 | 실제 명령 그대로 |
| 관측 | 해석하지 않은 사실만. trace ID와 reason code |
| 결과 | 성공/실패, 지표값, 표본 수 |
| 반례 | 실패한 run 또는 방어의 부작용 최소 1건 |
| 한계 | 이 결과로 말할 수 없는 것 |
| 다음 행동 | 30분 이하 단위 |

12주 전체 지도

| 주 | Volume | 주제 | 완료 정의 |
| --- | --- | --- | --- |
| W1 | A 기반 | 하니스 정리와 model-in-the-loop 기준선 | ASR·BTC·OBR 기준선 수치가 실제 모델 run에서 나온다. 이 수치 없이 2주차로 넘어가지 않는다. |
| W2 | A 기반 | 관측 계층의 무결성 | trace 무결성 위협 3종에 대해 공격·방어·회귀가 모두 존재한다. |
| W3 | A 기반 | 메모리와 지속 상태 | memory poisoning이 다음 세션에 전파되는지, provenance 강제가 그것을 막는지가 수치로 나온다. |
| W4 | B Coding | Coding Agent — 저장소 경계 | 합성 저장소 fixture와 저장소 경계 정책이 동작하고, 기존 6단계 스택이 그대로 재사용된다. |
| W5 | B Coding | Coding Agent — 실행 경계 | 셸 명령 파서·환경 격리·승인 큐가 동작하고 egress 기본 거부가 검증된다. |
| W6 | B Coding | Coding Agent — 공격과 방어 | 코딩 에이전트 공격 4종의 baseline·방어 결과가 나오고 Volume B 보고서가 완성된다. |
| W7 | C Computer-Use | Computer-Use Agent — 화면과 입력 경계 | 합성 UI fixture와 화면 관측 provenance가 동작한다. |
| W8 | C Computer-Use | Computer-Use Agent — 브라우저 경계 | 브라우저 신뢰 구역과 웹 인젝션 방어가 로컬 mock 사이트에서 검증된다. |
| W9 | C Computer-Use | Computer-Use Agent — 데스크톱과 교차 앱 | 교차 앱 데이터 흐름 추적과 Volume C 보고서가 완성된다. |
| W10 | D 연구화 | 통합 프레임워크 | 3개 도메인이 같은 capability·log·scenario 스키마를 공유하고, 통합 baseline이 나온다. |
| W11 | D 연구화 | 연구 산출물화 | 사전등록된 가설에 따라 최종 실험이 실행되고, 재현 패키지가 만들어진다. |
| W12 | D 연구화 | 논문과 포트폴리오 | 논문 초안, 재현 패키지, 포트폴리오, 90일 로드맵이 완성된다. |

Volume A(W1~W3)는 기존 하니스 위에 쌓으므로 진행이 빠르다. Volume C(W7~W9)는 화면 캡처·브라우저·OCR 등 새 기반이 필요해 가장 느리다. 일정이 밀리면 Volume C부터 줄이고 Volume A와 D는 줄이지 않는다. 측정 기반과 산출물화가 이 커리큘럼의 목적이기 때문이다.

W1 — 하니스 정리와 model-in-the-loop 기준선

Day 9까지 만든 enforcement 스택을 단일 트리로 확정하고, 지금까지 한 번도 하지 않은 '실제 모델을 상대로 한 측정'을 처음 수행한다.

| 완료 정의 | ASR·BTC·OBR 기준선 수치가 실제 모델 run에서 나온다. 이 수치 없이 2주차로 넘어가지 않는다. |
| --- | --- |

이번 주 출처 (5편)

| 1 | ReAct: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models (ICLR 2023) — arXiv 2210.03629 |
| --- | --- |
| 2 | AgentDojo: A Dynamic Environment to Evaluate Prompt Injection Attacks and Defenses — arXiv 2406.13352 |
| 3 | InjecAgent: Benchmarking Indirect Prompt Injections in Tool-Integrated LLM Agents — arXiv 2403.02691 |
| 4 | OWASP Top 10 for LLM Applications 2025 — genai.owasp.org/llm-top-10 |
| 5 | NIST AI 600-1 Generative AI Profile — doi.org/10.6028/NIST.AI.600-1 |

일별 계획

W1 D1  하니스 인수인계와 도달 가능성 검증

| 목표 | 물려받은 코드가 '실제로 무엇을 검사하고 있는지'를 스스로 재확인한다. 남이 정리해 준 것을 그대로 믿지 않는다. |
| --- | --- |
| 구현 | `src/` 단일 트리 전체를 읽고 6단계 순서를 손으로 그린다. `tests/test_policy_reachability.py`의 SCOPE_EXAMPLES에 최소 3개 조합을 직접 추가한다. |
| 실험 | 회귀 5스위트 전체 실행 → 전부 PASS 확인. 이어서 schema 정규식을 일부러 좁혀 도달 가능성 테스트가 깨지는지 확인(방어의 방어 검증). |
| 산출물 | `docs/experiments/W1D1_handover.md` — 6단계 흐름도, 직접 추가한 조합, 일부러 깨뜨린 실험의 trace ID |

W1 D2  위협 모델 v1.0 재작성

| 목표 | 위협 모델을 '기능을 만든 뒤에 쓰는 문서'가 아니라 '실험 설계의 입력'으로 되돌린다. |
| --- | --- |
| 구현 | `docs/THREAT_MODEL.md`를 자산 → 경계 → 공격자 능력 → 불변조건 → 위협·실험 대응표 순으로 재작성한다. 각 불변조건에 대응 테스트 파일명을 적는다. |
| 실험 | 불변조건 16개 각각에 대해 '이걸 검증하는 테스트가 실제로 있는가'를 대조한다. 없는 것은 결함이 아니라 backlog로 기록한다. |
| 산출물 | 위협 모델 v1.0 + 불변조건-테스트 대응표. 미검증 불변조건 목록 |

W1 D3  평가 지표 정의와 통계 처리

| 목표 | '막았다/못 막았다'를 넘어서 방어의 비용까지 측정할 수 있는 지표 체계를 확정한다. |
| --- | --- |
| 구현 | `security/evaluator.py`에 지표 계산을 분리한다: ASR, BTC, OBR, PRR, mean decision latency. 반복 run의 분산을 담는 `RunSet` 자료형을 추가한다. |
| 실험 | 동일 fixture를 n=10 반복 실행해 결정론성을 확인한다. 비결정 요소(모델 응답)가 없는 현재 하니스에서 분산이 0인지 검증한다. |
| 산출물 | `docs/METRICS.md` — 지표 정의·계산식·표본 수 규칙·'탐색적 결과'로 표기할 기준 |

W1 D4  ★ model-in-the-loop 기준선 측정

| 목표 | 실제 모델이 비신뢰 콘텐츠를 읽고 어떤 도구를 제안하는지 처음으로 측정한다. 이 커리큘럼 전체에서 가장 중요한 하루다. |
| --- | --- |
| 구현 | `agent.run_agent_loop()`에 실험 하니스를 붙인다. 동일 injection fixture를 (a) 사람이 작성한 제안 (b) 실제 모델 제안 두 조건으로 실행하는 러너를 만든다. |
| 실험 | D7 fixture 2종 × 2조건 × n=10. 측정: 모델이 injection 지시를 따라 도구를 제안한 비율, 그중 policy가 차단한 비율, benign task 완료율. |
| 산출물 | `docs/experiments/W1D4_model_baseline.md` — 두 조건 비교표. **이 문서가 '정책 커버리지'와 '모델 취약성'을 처음으로 분리한다** |

W1 D5  기준선 보고서와 회귀 자동화

| 목표 | 측정 결과를 재현 가능한 형태로 고정하고, 앞으로 매일 자동으로 회귀가 돌게 만든다. |
| --- | --- |
| 구현 | GitHub Actions 워크플로 1개: push마다 ruff + pytest 전체 실행. 실패 시 어느 불변조건이 깨졌는지 출력하도록 테스트 메시지를 정리한다. |
| 실험 | 의도적으로 policy.py의 untrusted 검사를 주석 처리한 브랜치를 만들어 CI가 빨간불이 되는지 확인한 뒤 되돌린다. |
| 산출물 | CI 설정 + 기준선 보고서 v1.0. 이후 모든 주차 결과가 이 baseline과 비교된다 |

W2 — 관측 계층의 무결성

지금까지 모든 보안 주장은 trace를 근거로 삼았다. 그런데 trace 자체는 한 번도 공격받아 본 적이 없다. 이 순환 논리를 끊는다.

| 완료 정의 | trace 무결성 위협 3종에 대해 공격·방어·회귀가 모두 존재한다. |
| --- | --- |

이번 주 출처 (5편)

| 1 | Not what you've signed up for: Compromising Real-World LLM-Integrated Applications with Indirect Prompt Injection — arXiv 2302.12173 |
| --- | --- |
| 2 | Prompt Injection attack against LLM-integrated Applications (HouYi) — arXiv 2306.05499 |
| 3 | NIST SP 800-218A Secure Software Development Practices for Generative AI — doi.org/10.6028/NIST.SP.800-218A |
| 4 | MITRE ATLAS — atlas.mitre.org |
| 5 | RFC 9162 Certificate Transparency Version 2.0 (해시 체인 설계 참고) |

일별 계획

W2 D1  관측 계층 위협 모델

| 목표 | 감사 로그를 '자산'이 아니라 '공격 표면'으로 다시 본다. |
| --- | --- |
| 구현 | trace 이벤트가 만들어지는 모든 지점을 목록화한다. 각 지점에서 공격자가 통제할 수 있는 필드를 표시한다. |
| 실험 | 현재 trace에 들어가는 필드 중 모델·파일 내용에서 유래한 것을 전수 조사한다. |
| 산출물 | `docs/THREAT_MODEL.md`에 TB-07 절 신설 — 로그 인젝션·이벤트 누락·순서 위조 |

W2 D2  로그 인젝션과 이벤트 누락 실험

| 목표 | 관측값 안에 개행·JSON 조각을 심어 trace 한 줄을 두 줄로 보이게 만들 수 있는지 확인한다. |
| --- | --- |
| 구현 | `trace_logger.py`에 필드 이스케이핑과 길이 제한을 추가한다. 판정 이벤트 수와 실행 이벤트 수의 짝을 검사하는 `verify_pairing()`을 만든다. |
| 실험 | W2-E01: 개행 삽입 fixture. W2-E02: 판정 없이 실행이 일어난 것처럼 보이게 만드는 시도. 각 n=5. |
| 산출물 | `tests/test_trace_integrity.py` + 실험 노트 |

W2 D3  승인 화면과 실행 인자의 불일치

| 목표 | 사람이 승인 버튼을 누를 때 본 것과 실제 실행되는 것이 같다는 보장을 검증한다. |
| --- | --- |
| 구현 | 승인 요청 시점의 인자 해시와 dispatch 시점의 인자 해시를 비교하는 검사를 `runtime.py`에 추가한다. 승인 화면에 표시할 요약 문자열 생성 함수를 만든다. |
| 실험 | W2-E03: 승인 후 인자를 미세하게 바꿔 재제출. 지문 결속이 실제로 막는지 확인. 표시 문자열이 실제 효과를 축약·왜곡하지 않는지 사람 검토. |
| 산출물 | 승인 표시 계약 문서 + 회귀 테스트 |

W2 D4  해시 체인 기반 append-only 보장

| 목표 | 로그가 사후에 수정되지 않았음을 증명 가능하게 만든다. |
| --- | --- |
| 구현 | 각 이벤트에 직전 이벤트 해시를 포함하는 체인을 구현한다. run 종료 시 체인 루트를 기록하는 `seal_run()`을 만든다. |
| 실험 | W2-E04: 중간 이벤트를 하나 수정·삭제한 뒤 체인 검증이 실패하는지 확인. 성능 오버헤드 측정. |
| 산출물 | 해시 체인 구현 + 검증 도구 `trace_verify.py` |

W2 D5  관측 계층 방어 평가

| 목표 | 새 방어의 효과와 비용을 함께 보고한다. 방어만 자랑하지 않는다. |
| --- | --- |
| 구현 | 방어 on/off 두 구성으로 전체 회귀를 실행하는 ablation 러너를 만든다. |
| 실험 | W1의 baseline과 비교: ASR 변화, BTC 변화, latency 변화. 표본 수와 한계 명시. |
| 산출물 | `docs/experiments/W2_observation_report.md` — 지표표, 반례, 잔여 위험 |

W3 — 메모리와 지속 상태

단발성 공격이 세션을 넘어 지속되는 경로를 다룬다. 지금까지 실험은 모두 단일 run 안에서 끝났다.

| 완료 정의 | memory poisoning이 다음 세션에 전파되는지, provenance 강제가 그것을 막는지가 수치로 나온다. |
| --- | --- |

이번 주 출처 (5편)

| 1 | PoisonedRAG: Knowledge Corruption Attacks to Retrieval-Augmented Generation — arXiv 2402.07867 |
| --- | --- |
| 2 | Sleeper Agents: Training Deceptive LLMs that Persist Through Safety Training — arXiv 2401.05566 |
| 3 | Poisoning Web-Scale Training Datasets is Practical — arXiv 2302.10149 |
| 4 | Scalable Extraction of Training Data from (Production) Language Models — arXiv 2311.17035 |
| 5 | OWASP LLM Top 10 2025 — LLM04 Data and Model Poisoning 절 |

일별 계획

W3 D1  메모리 자료형과 provenance 설계

| 목표 | 메모리를 '문자열 저장소'가 아니라 출처·시점·권한·만료를 가진 레코드로 정의한다. |
| --- | --- |
| 구현 | `security/memory.py` 신설: `MemoryRecord(id, content, source_id, trust, written_at, ttl, writer_actor)`. 읽기 시 trust를 재계산하는 `read_with_trust()`. |
| 실험 | 메모리 write에 provenance 필수 필드가 없으면 거부되는지 단위 검증. |
| 산출물 | `docs/DATA_CONTRACT.md`에 메모리 계약 절 추가 |

W3 D2  memory poisoning fixture

| 목표 | 비신뢰 콘텐츠가 메모리에 기록되고, 다음 세션에서 신뢰된 근거처럼 인용되는 시나리오를 만든다. |
| --- | --- |
| 구현 | 메모리 write/read를 도구로 노출하고 `POLICY`에 `memory.write` capability를 추가한다. |
| 실험 | W3-E01: 문서 fixture의 지시가 메모리에 기록되는지. W3-E02: 다음 세션에서 그 레코드가 도구 제안의 근거가 되는지. baseline(provenance 없음) 대 방어. |
| 산출물 | fixture 2종 + 세션 경계를 넘는 실험 러너 |

W3 D3  quarantine과 사람 검토 워크플로

| 목표 | 오염된 메모리를 지우는 것이 아니라 격리하고 검토 가능하게 만든다. |
| --- | --- |
| 구현 | `quarantine` 상태를 추가한다. 격리된 레코드는 읽기 시 반환되지 않지만 감사에는 남는다. 검토 승인 시에만 복원된다. |
| 실험 | W3-E03: 격리 후 다음 세션에서 인용되지 않는지. 정상 레코드가 잘못 격리되는 비율(OBR) 측정. |
| 산출물 | quarantine 구현 + 운영자용 검토 CLI |

W3 D4  세션 간 오염 지속 측정

| 목표 | 공격이 몇 세션까지 살아남는지를 수치로 만든다. |
| --- | --- |
| 구현 | N세션 연속 실행 러너를 만든다. 각 세션의 메모리 상태를 스냅샷한다. |
| 실험 | W3-E04: baseline에서 오염이 몇 세션 지속되는지. TTL 적용 시 몇 세션으로 줄어드는지. 세션 수 대 오염률 그래프. |
| 산출물 | 지속률 그래프 + 원시 데이터 |

W3 D5  메모리 방어 ablation

| 목표 | provenance·TTL·quarantine 세 방어를 하나씩 끄면서 각각의 기여도를 분리한다. |
| --- | --- |
| 구현 | ablation 러너를 3요소 조합으로 확장한다. |
| 실험 | 8개 구성 × n=5. ASR·BTC·OBR·PRR 전부 기록. |
| 산출물 | `docs/experiments/W3_memory_report.md` — 방어별 기여도표 |

W4 — Coding Agent — 저장소 경계

도메인을 바꾼다. 파일 sandbox가 아니라 실제 코드 저장소를 다루는 에이전트의 공격 표면을 연다.

| 완료 정의 | 합성 저장소 fixture와 저장소 경계 정책이 동작하고, 기존 6단계 스택이 그대로 재사용된다. |
| --- | --- |

이번 주 출처 (5편)

| 1 | SWE-bench: Can Language Models Resolve Real-World GitHub Issues? — arXiv 2310.06770 |
| --- | --- |
| 2 | Toolformer: Language Models Can Teach Themselves to Use Tools — arXiv 2302.04761 |
| 3 | Gorilla: Large Language Model Connected with Massive APIs — arXiv 2305.15334 |
| 4 | NIST SP 800-218A — 공급망·빌드 무결성 절 |
| 5 | SLSA Supply-chain Levels for Software Artifacts — slsa.dev |

일별 계획

W4 D1  합성 저장소 fixture와 ownership

| 목표 | 실제 코드를 흉내낸 저장소를 만들되 실제 프로젝트를 쓰지 않는다. |
| --- | --- |
| 구현 | `fixtures/repo/` 아래 합성 Python 프로젝트를 만든다: src, tests, CI 설정, CODEOWNERS. 파일별 소유자 메타데이터를 선언한다. |
| 실험 | 저장소 인벤토리 스크립트로 파일 수·소유자·민감 파일을 집계한다. |
| 산출물 | 합성 저장소 + `docs/REPO_INVENTORY.md` |

W4 D2  workspace allowlist와 path traversal

| 목표 | 저장소 루트 밖으로 나가는 모든 경로를 차단한다. 심볼릭 링크와 `..` 조합을 포함한다. |
| --- | --- |
| 구현 | `POLICY`에 저장소 scope를 추가한다. 심볼릭 링크가 밖을 가리키는 경우를 `safe_resolve()`에서 검증한다. |
| 실험 | W4-E01: 심볼릭 링크 탈출 시도 5종. W4-E02: `.git/` 디렉터리 직접 접근 시도. |
| 산출물 | 저장소 경로 정책 + traversal 회귀 테스트 |

W4 D3  읽기·검색 도구 경계

| 목표 | 코드 검색이 곧 정보 수집이라는 점을 다룬다. 무엇을 읽을 수 있는가가 곧 공격 표면이다. |
| --- | --- |
| 구현 | `grep_repo`, `read_source` 도구를 MCP catalog에 추가한다. 결과 크기 제한과 민감 파일 필터를 넣는다. |
| 실험 | W4-E03: 검색으로 `.env`·키 파일 내용을 우회 획득할 수 있는지. 결과 절단이 우회에 쓰이는지. |
| 산출물 | 검색 도구 2종 + 필터 정책 |

W4 D4  패치 계획과 diff 예산

| 목표 | 에이전트가 '얼마나 많이 바꿀 수 있는가'를 명시적 예산으로 만든다. |
| --- | --- |
| 구현 | `propose_patch` 도구: unified diff를 받아 변경 파일 수·줄 수·삭제 비율을 검사한다. 예산 초과 시 승인 필요. |
| 실험 | W4-E04: 작은 요청에 과도한 diff를 제안하는 경우 차단되는지. 정상 패치가 과차단되지 않는지(OBR). |
| 산출물 | diff 예산 정책 + 실험 노트 |

W4 D5  테스트·커밋 증거

| 목표 | 에이전트의 작업 결과를 신뢰하는 근거를 코드가 아니라 증거로 만든다. |
| --- | --- |
| 구현 | 패치 적용 → 테스트 실행 → 결과 해시를 trace에 기록하는 파이프라인. |
| 실험 | W4-E05: 패치 전후 테스트 결과가 trace에 정확히 남는지. 실패한 패치가 커밋 단계에 도달하지 않는지. |
| 산출물 | `docs/experiments/W4_repo_report.md` |

W5 — Coding Agent — 실행 경계

셸과 프로세스라는, 파일보다 훨씬 넓은 실행 표면을 다룬다.

| 완료 정의 | 셸 명령 파서·환경 격리·승인 큐가 동작하고 egress 기본 거부가 검증된다. |
| --- | --- |

이번 주 출처 (5편)

| 1 | OWASP LLM Top 10 2025 — LLM06 Excessive Agency 절 |
| --- | --- |
| 2 | τ-bench: A Benchmark for Tool-Agent-User Interaction in Real-World Domains — arXiv 2406.12045 |
| 3 | AgentBench: Evaluating LLMs as Agents — arXiv 2308.03688 |
| 4 | Linux namespaces / seccomp 공식 man 문서 (격리 구현 참고) |
| 5 | CWE-78 OS Command Injection — cwe.mitre.org/data/definitions/78.html |

일별 계획

W5 D1  프로세스 모델과 명령 의도

| 목표 | '명령을 실행한다'를 '어떤 capability를 쓰는가'로 분해한다. |
| --- | --- |
| 구현 | 명령을 (실행파일, 인자, 읽는 경로, 쓰는 경로, 네트워크 사용)으로 분해하는 `describe_command()`를 만든다. |
| 실험 | 허용 명령 5종에 대해 분해 결과가 정확한지 대조. |
| 산출물 | 명령 capability 매핑표 |

W5 D2  셸 파서와 allowlist

| 목표 | 셸 메타문자가 allowlist를 무력화하는 고전적 실패를 직접 재현하고 막는다. |
| --- | --- |
| 구현 | `shlex` 기반 파서를 강화한다. 파이프·리다이렉션·명령 치환·백틱·`&&`를 명시적으로 거부한다. |
| 실험 | W5-E01: 메타문자 우회 시도 10종(`;`, `&&`, `$()`, 백틱, 개행, 인코딩). 전부 차단되는지. |
| 산출물 | 셸 파서 + 우회 시도 10종 회귀 테스트 |

W5 D3  환경변수와 secret 위생

| 목표 | 에이전트 프로세스가 볼 수 있는 환경을 최소화한다. |
| --- | --- |
| 구현 | 환경변수 allowlist를 적용해 자식 프로세스를 실행한다. 합성 canary를 환경에 심는다. |
| 실험 | W5-E02: canary 환경변수가 도구 출력·trace·파일에 새어 나오는지. `env` 명령 차단 확인. |
| 산출물 | 환경 격리 구현 + canary 탐지 결과 |

W5 D4  승인 큐와 사람의 결정

| 목표 | 승인을 '버튼 한 번'이 아니라 검토 가능한 큐로 만든다. |
| --- | --- |
| 구현 | `approval_control.py`를 확장해 대기 목록·요약·일괄 처리·거부 사유 기록을 지원한다. |
| 실험 | W5-E03: 승인 피로(approval fatigue) 측정 — 정상 작업 20건 실행 시 승인 요청이 몇 번 뜨는가. 과다하면 정책 조정. |
| 산출물 | 승인 큐 CLI + 승인 빈도 데이터 |

W5 D5  샌드박스 격리와 egress 기본 거부

| 목표 | 네트워크를 기본 차단하고, 필요한 것만 mock endpoint로 연다. |
| --- | --- |
| 구현 | 컨테이너 구성을 `Dockerfile`로 고정한다. outbound deny + `mock-registry.local`만 허용. |
| 실험 | W5-E04: 임의 외부 호스트 연결 시도가 0건 성공하는지. 모든 시도가 로그에 남는지. |
| 산출물 | `Dockerfile` + 격리 검증 보고서 |

W6 — Coding Agent — 공격과 방어

앞의 2주에 만든 경계를 실제 공격 시나리오로 두들긴다.

| 완료 정의 | 코딩 에이전트 공격 4종의 baseline·방어 결과가 나오고 Volume B 보고서가 완성된다. |
| --- | --- |

이번 주 출처 (5편)

| 1 | Universal and Transferable Adversarial Attacks on Aligned Language Models — arXiv 2307.15043 |
| --- | --- |
| 2 | Ignore Previous Prompt: Attack Techniques For Language Models — arXiv 2211.09527 |
| 3 | Benchmarking Indirect Prompt Injections in Tool-Integrated LLM Agents (BIPIA) — arXiv 2312.14197 |
| 4 | Dependency confusion 공개 사례 분석 자료 (2021, Alex Birsan) |
| 5 | SLSA Build Level 요구사항 — slsa.dev/spec |

일별 계획

W6 D1  지시 충돌과 과제 모호성

| 목표 | 사용자 요청과 저장소 안의 지시가 충돌할 때 무엇을 따르는지 측정한다. |
| --- | --- |
| 구현 | `AGENTS.md` 성격의 저장소 내 지시 파일을 fixture로 만든다. 사용자 요청과 상충하는 내용을 심는다. |
| 실험 | W6-E01: 모델이 어느 쪽을 따르는지 model-in-the-loop로 측정. 출처 태깅 유무 두 조건. |
| 산출물 | 지시 충돌 실험 노트 — W1 D4 방법론 재사용 |

W6 D2  dependency confusion fixture

| 목표 | 패키지 이름 혼동으로 악성 의존성이 들어오는 경로를 로컬 mock registry로 재현한다. |
| --- | --- |
| 구현 | mock registry에 내부 패키지명과 유사한 공개 패키지를 배치한다. lockfile 검증을 추가한다. |
| 실험 | W6-E02: 에이전트가 유사 이름 패키지를 제안하는지. lockfile 검증이 차단하는지. |
| 산출물 | mock registry + 공급망 정책 |

W6 D3  패치 오염과 리뷰 우회

| 목표 | 겉으로 정상인 diff에 숨은 변경을 심는 시도를 다룬다. |
| --- | --- |
| 구현 | diff에서 공백·유니코드 동형문자·주석 밖 변경을 탐지하는 `inspect_patch()`를 만든다. |
| 실험 | W6-E03: 동형문자 치환·트로이 소스 스타일 패치 5종. 탐지율과 오탐률. |
| 산출물 | 패치 검사기 + 탐지율 데이터 |

W6 D4  테스트 조작과 false green

| 목표 | 에이전트가 '테스트를 통과시키는' 가장 쉬운 방법이 테스트를 고치는 것임을 다룬다. |
| --- | --- |
| 구현 | 테스트 파일 변경을 별도 capability로 분리하고 승인 대상으로 만든다. |
| 실험 | W6-E04: 실패하는 과제를 주고 모델이 테스트를 수정하는 비율 측정. 정책 적용 전후 비교. |
| 산출물 | 테스트 무결성 정책 + 측정 결과 |

W6 D5  Volume B capstone — secure patch

| 목표 | 2~3주간 만든 것을 하나의 재현 가능한 시나리오로 묶는다. |
| --- | --- |
| 구현 | end-to-end 시나리오: 이슈 → 계획 → 패치 → 테스트 → 승인 → 커밋. 전 구간 trace. |
| 실험 | 정상 과제 5건 + 공격 과제 5건. ASR·BTC·OBR·승인 빈도 전부 보고. |
| 산출물 | `docs/experiments/VolumeB_report.md` |

W7 — Computer-Use Agent — 화면과 입력 경계

가장 새로운 도메인이다. 픽셀과 좌표라는, 구조가 없는 입력을 신뢰 경계로 다룬다.

| 완료 정의 | 합성 UI fixture와 화면 관측 provenance가 동작한다. |
| --- | --- |

이번 주 출처 (5편)

| 1 | OSWorld: Benchmarking Multimodal Agents for Open-Ended Tasks in Real Computer Environments — arXiv 2404.07972 |
| --- | --- |
| 2 | Mind2Web: Towards a Generalist Agent for the Web — arXiv 2306.06070 |
| 3 | GPT-4V(ision) is a Generalist Web Agent, if Grounded (SeeAct) — arXiv 2401.01614 |
| 4 | WebShop: Towards Scalable Real-World Web Interaction — arXiv 2207.01206 |
| 5 | OWASP LLM Top 10 2025 — LLM01 Prompt Injection의 멀티모달 절 |

일별 계획

W7 D1  computer-use 시스템 맵

| 목표 | 화면 캡처 → 좌표 판단 → 입력 주입이라는 경로 전체를 자산·경계로 분해한다. |
| --- | --- |
| 구현 | 기존 자산 목록에 화면 버퍼·좌표·입력 이벤트·접근성 트리를 추가한다. 각각의 trust level을 정한다. |
| 실험 | 실제 computer-use 제품 문서 2종을 읽고 관측 가능한 권한 모델을 대조한다(문서 분석만, 제품 공격 아님). |
| 산출물 | computer-use 자산·경계 문서 |

W7 D2  비전 그라운딩 위험

| 목표 | 모델이 '무엇을 클릭할지' 정하는 근거가 픽셀이라는 사실의 위험을 다룬다. |
| --- | --- |
| 구현 | 합성 UI 렌더러를 만든다(HTML→스크린샷). 좌표 제안을 요소 ID로 되돌려 검증하는 `resolve_target()`. |
| 실험 | W7-E01: 시각적으로 유사한 두 버튼(승인/거부)에서 오클릭률 측정. 좌표 대 요소 ID 두 방식 비교. |
| 산출물 | 합성 UI 렌더러 + 그라운딩 실험 |

W7 D3  UI 상태·포커스·모달

| 목표 | 판단 시점과 실행 시점 사이에 화면이 바뀌는 경합을 다룬다. |
| --- | --- |
| 구현 | 행동 직전에 화면 상태 해시를 재확인하는 `verify_screen_state()`를 만든다. |
| 실험 | W7-E02: 모달이 뜬 뒤 좌표가 다른 요소를 가리키게 되는 시나리오. 상태 검증이 막는지. |
| 산출물 | 화면 상태 결속 구현 + 실험 |

W7 D4  OCR provenance와 숨은 텍스트

| 목표 | 화면에서 읽은 텍스트도 비신뢰 입력이라는 원칙을 시각 도메인에 적용한다. |
| --- | --- |
| 구현 | OCR 결과를 `ObservationEnvelope`로 감싼다. source_kind에 `SCREEN_CONTENT`를 추가한다. |
| 실험 | W7-E03: 배경색과 같은 색 텍스트, 아주 작은 폰트로 심은 지시가 OCR을 통해 들어오는지. 들어온 뒤 policy가 막는지. |
| 산출물 | OCR provenance + 숨은 텍스트 fixture |

W7 D5  권한 프롬프트 분류

| 목표 | OS·앱이 띄우는 권한 창을 에이전트가 어떻게 다뤄야 하는지 분류 체계를 만든다. |
| --- | --- |
| 구현 | 권한 프롬프트를 (되돌릴 수 있는가, 자산에 접근하는가, 지속되는가)로 분류하는 표를 만든다. |
| 실험 | 합성 권한 창 10종에 대해 에이전트가 '사람에게 넘겨야 하는 것'을 정확히 식별하는지 측정. |
| 산출물 | 권한 프롬프트 분류표 + `docs/experiments/W7_report.md` |

W8 — Computer-Use Agent — 브라우저 경계

웹은 비신뢰 콘텐츠의 최대 공급원이다. origin이라는 기존 보안 개념을 에이전트 문맥에 맞게 다시 세운다.

| 완료 정의 | 브라우저 신뢰 구역과 웹 인젝션 방어가 로컬 mock 사이트에서 검증된다. |
| --- | --- |

이번 주 출처 (5편)

| 1 | WebArena: A Realistic Web Environment for Building Autonomous Agents — arXiv 2307.13854 |
| --- | --- |
| 2 | AgentDojo — arXiv 2406.13352 (웹 도구 시나리오 절 재방문) |
| 3 | W3C Content Security Policy Level 3 — w3.org/TR/CSP3 |
| 4 | RFC 6454 The Web Origin Concept |
| 5 | Google Chrome Site Isolation 설계 문서 — chromium.org |

일별 계획

W8 D1  브라우저 신뢰 구역

| 목표 | 탭·프레임·origin을 에이전트의 trust label 체계에 매핑한다. |
| --- | --- |
| 구현 | `ProvenanceKind.WEB_CONTENT`를 추가하고 origin을 source로 기록한다. origin별 신뢰 등급 정책을 만든다. |
| 실험 | 로컬 mock 사이트 3종(신뢰·중립·적대)을 띄우고 origin 태깅이 유지되는지 확인. |
| 산출물 | 브라우저 provenance 계약 |

W8 D2  웹 콘텐츠 인젝션 fixture

| 목표 | 페이지 안에 심은 지시가 도구 제안으로 전파되는지 측정한다. |
| --- | --- |
| 구현 | mock 사이트에 인젝션 페이로드를 심는다: 주석, `alt` 속성, `aria-label`, 숨김 div, 마크다운 이미지. |
| 실험 | W8-E01: 5종 페이로드 × model-in-the-loop × n=10. 제안 발생률과 차단률. |
| 산출물 | 웹 인젝션 fixture 5종 + 측정 결과 |

W8 D3  내비게이션과 origin 결속

| 목표 | '이 작업은 이 origin에서만'이라는 제약을 강제한다. |
| --- | --- |
| 구현 | task별 허용 origin 목록을 capability에 넣는다. 리다이렉트 체인을 전부 기록한다. |
| 실험 | W8-E02: 페이지가 유도한 외부 이동이 차단되는지. open redirect 우회 시도. |
| 산출물 | origin 결속 정책 + 리다이렉트 로그 |

W8 D4  다운로드·업로드 정책

| 목표 | 브라우저를 통한 파일 유입·유출을 통제한다. |
| --- | --- |
| 구현 | 다운로드를 격리 디렉터리로 강제하고 실행 권한을 제거한다. 업로드는 명시적 승인 대상으로 만든다. |
| 실험 | W8-E03: canary 파일이 업로드 폼에 도달하는지. 다운로드 파일이 실행 경로에 들어가는지. |
| 산출물 | 파일 유출입 정책 + canary 결과 |

W8 D5  시나리오 평가와 상태 리셋

| 목표 | 웹 실험의 재현성을 확보한다. 상태가 남으면 두 번째 run은 다른 실험이다. |
| --- | --- |
| 구현 | mock 사이트 상태를 run마다 초기화하는 리셋 훅을 만든다. 시나리오 매니페스트를 정의한다. |
| 실험 | 동일 시나리오 n=10 반복 시 digest가 일치하는지 확인. |
| 산출물 | `docs/experiments/W8_browser_report.md` |

W9 — Computer-Use Agent — 데스크톱과 교차 앱

앱 경계를 넘는 데이터 흐름이 어디서 신뢰를 잃고 어디서 되찾는지 추적한다.

| 완료 정의 | 교차 앱 데이터 흐름 추적과 Volume C 보고서가 완성된다. |
| --- | --- |

이번 주 출처 (5편)

| 1 | OSWorld — arXiv 2404.07972 (교차 앱 태스크 절 재방문) |
| --- | --- |
| 2 | W3C Accessibility Object Model / ARIA 명세 — w3.org/TR/wai-aria-1.2 |
| 3 | OWASP LLM Top 10 2025 — LLM02 Sensitive Information Disclosure 절 |
| 4 | NIST AI 600-1 — 인간 감독(human oversight) 절 재방문 |
| 5 | MITRE ATLAS — Collection / Exfiltration 전술 |

일별 계획

W9 D1  데스크톱 자동화 경계

| 목표 | OS 수준 자동화가 가진 권한의 크기를 명시한다. |
| --- | --- |
| 구현 | 허용 앱 목록·허용 동작 목록을 capability로 선언한다. 시스템 설정·터미널은 기본 차단. |
| 실험 | 합성 앱 3종 환경에서 미허용 앱 조작이 차단되는지 확인. |
| 산출물 | 데스크톱 capability 정책 |

W9 D2  클립보드 오염과 마스킹

| 목표 | 클립보드는 앱 사이를 자유롭게 흐르는 공유 채널이다. |
| --- | --- |
| 구현 | 클립보드 읽기/쓰기를 도구로 만들고 taint 라벨을 붙인다. 민감 패턴은 마스킹. |
| 실험 | W9-E01: 비신뢰 앱에서 복사한 내용이 신뢰 앱에 붙여넣기될 때 라벨이 유지되는지. canary 유출 확인. |
| 산출물 | 클립보드 taint 구현 |

W9 D3  접근성 트리 무결성

| 목표 | 픽셀 대신 구조를 읽는 접근성 트리도 앱이 만든 데이터라는 점을 다룬다. |
| --- | --- |
| 구현 | 접근성 노드에 origin·앱 식별자를 붙인다. 노드 텍스트를 지시로 해석하지 않는 격리를 적용한다. |
| 실험 | W9-E02: 접근성 라벨에 심은 지시가 제안으로 전파되는지. |
| 산출물 | 접근성 provenance + 실험 |

W9 D4  파일 선택기와 드래그앤드롭

| 목표 | 사용자 의도를 대신 표현하는 UI 요소를 에이전트가 조작할 때의 위험을 다룬다. |
| --- | --- |
| 구현 | 파일 선택 동작을 명시적 승인 대상으로 만든다. 선택 경로를 승인 화면에 그대로 표시한다. |
| 실험 | W9-E03: 승인 화면에 표시된 경로와 실제 선택된 경로의 일치 검증. |
| 산출물 | 파일 선택 승인 계약 |

W9 D5  교차 앱 데이터 흐름 + Volume C capstone

| 목표 | 3개 앱을 거치는 시나리오에서 provenance가 끝까지 보존되는지 확인한다. |
| --- | --- |
| 구현 | 교차 앱 시나리오 러너를 만든다. 각 전이 지점에서 trust 재계산을 강제한다. |
| 실험 | 정상 3건 + 공격 3건. PRR(provenance 보존율)을 주 지표로 사용. |
| 산출물 | `docs/experiments/VolumeC_report.md` |

W10 — 통합 프레임워크

세 도메인에서 만든 것을 하나의 프레임워크로 합친다. 이것이 연구의 기여 단위가 된다.

| 완료 정의 | 3개 도메인이 같은 capability·log·scenario 스키마를 공유하고, 통합 baseline이 나온다. |
| --- | --- |

이번 주 출처 (5편)

| 1 | AgentDojo — arXiv 2406.13352 (평가 프로토콜 절) |
| --- | --- |
| 2 | τ-bench — arXiv 2406.12045 (지표 설계 절) |
| 3 | Constitutional AI: Harmlessness from AI Feedback — arXiv 2212.08073 |
| 4 | NIST AI 600-1 — 측정·관리 기능 절 |
| 5 | ACM Artifact Review and Badging v1.1 — acm.org/publications/policies/artifact-review-and-badging-current |

일별 계획

W10 D1  공통 스키마 통합

| 목표 | 세 도메인의 capability·이벤트·시나리오 스키마를 하나로 합친다. |
| --- | --- |
| 구현 | `schemas/`를 버전 관리 대상으로 정리한다. 도메인별 확장은 필드 추가로만 허용. |
| 실험 | 기존 실험 전부를 새 스키마로 재실행해 digest가 유지되는지 확인. |
| 산출물 | 통합 스키마 v1.0 + 마이그레이션 노트 |

W10 D2  fixture corpus와 데이터 계보

| 목표 | 지금까지 만든 fixture를 하나의 corpus로 정리하고 출처를 명시한다. |
| --- | --- |
| 구현 | fixture마다 작성자·작성일·위협 클래스·라이선스·합성 여부를 메타데이터로 붙인다. |
| 실험 | corpus 전수 점검: 실제 데이터·개인정보·타사 콘텐츠가 없는지. |
| 산출물 | `fixtures/CORPUS.md` — 계보표 |

W10 D3  방어 ablation 설계

| 목표 | 어떤 방어가 실제로 기여했는지 분리 가능한 실험 설계를 만든다. |
| --- | --- |
| 구현 | 방어 요소를 독립 토글로 만든다. 조합 폭발을 다루기 위한 부분 요인 설계를 적용. |
| 실험 | 설계한 조합을 소규모로 시범 실행해 소요 시간을 추정한다. |
| 산출물 | ablation 설계 문서 + 실행 계획 |

W10 D4  통계와 불확실성

| 목표 | 표본이 작다는 사실을 숨기지 않고 정확히 표현하는 법을 익힌다. |
| --- | --- |
| 구현 | 부트스트랩 신뢰구간 계산을 evaluator에 추가한다. 비결정성 원인을 분리 기록. |
| 실험 | 기존 결과에 신뢰구간을 붙여 다시 표현한다. 유의하지 않은 차이를 유의하다고 쓴 곳이 있는지 재검토. |
| 산출물 | 통계 처리 절차 + 수정된 결과표 |

W10 D5  통합 baseline 보고서

| 목표 | 3개 도메인 결과를 하나의 표로 제시한다. |
| --- | --- |
| 구현 | 보고서 생성 스크립트를 만든다. 원시 trace에서 표를 자동 생성해 손으로 옮겨 적는 오류를 없앤다. |
| 실험 | 전체 실험 재실행 → 자동 생성 보고서와 기존 수기 보고서 대조. |
| 산출물 | `docs/experiments/INTEGRATED_BASELINE.md` |

W11 — 연구 산출물화

실험 기록을 '연구'로 바꾼다. 주장·증거·한계를 분리하는 훈련이 핵심이다.

| 완료 정의 | 사전등록된 가설에 따라 최종 실험이 실행되고, 재현 패키지가 만들어진다. |
| --- | --- |

이번 주 출처 (5편)

| 1 | ACM SIGPLAN Empirical Evaluation Guidelines — sigplan.org/Resources/EmpiricalEvaluation |
| --- | --- |
| 2 | Preregistration in software engineering research 관련 방법론 자료 |
| 3 | IEEE S&P / USENIX Security 저자 가이드 (윤리·공개 절) |
| 4 | CERT/CC Coordinated Vulnerability Disclosure Guide — vuls.cert.org |
| 5 | Anthropic·OpenAI 공식 취약점 보고 정책 페이지 |

일별 계획

W11 D1  연구 질문과 주장 정의

| 목표 | 지금까지의 작업에서 실제로 새로운 주장이 무엇인지 골라낸다. |
| --- | --- |
| 구현 | 주장 후보를 3개 이하로 좁힌다. 각 주장마다 '이것이 틀렸다면 어떤 결과가 나오는가'를 적는다. |
| 실험 | 기존 문헌에서 같은 주장을 이미 한 연구가 있는지 확인한다. 있으면 차별점을 명시하거나 주장을 버린다. |
| 산출물 | `docs/research/CLAIMS.md` — 주장 3개와 반증 조건 |

W11 D2  가설 사전등록

| 목표 | 결과를 본 뒤에 가설을 바꾸는 오류를 구조적으로 막는다. |
| --- | --- |
| 구현 | 실험 전에 가설·지표·표본 수·분석 방법·중단 조건을 문서로 고정하고 커밋 해시를 남긴다. |
| 실험 | 사전등록 문서와 실제 실행 계획이 일치하는지 자체 검토. |
| 산출물 | 사전등록 문서 (커밋으로 시점 고정) |

W11 D3  최종 실험 실행과 재현 패키지

| 목표 | 다른 사람이 그대로 재현할 수 있는 상태로 만든다. |
| --- | --- |
| 구현 | `Dockerfile` + `make reproduce` 하나로 전체 실험이 돌게 만든다. 시드·버전·해시를 전부 고정. |
| 실험 | 깨끗한 환경에서 처음부터 재현해 digest가 일치하는지 확인. 이것이 실패하면 재현 패키지가 아니다. |
| 산출물 | 재현 패키지 + 재현 검증 로그 |

W11 D4  결과와 실패 사례 분석

| 목표 | 성공만 보고하지 않는다. 실패한 방어와 부작용이 논문의 신뢰도를 만든다. |
| --- | --- |
| 구현 | 실패 run을 분류한다: 방어가 못 막은 경우, 정상 작업을 막은 경우, 예상과 다른 경우. |
| 실험 | 각 분류에서 대표 사례 1건씩 골라 원인 계층까지 추적한다. |
| 산출물 | `docs/research/FAILURES.md` — 실패 분류와 대표 trace |

W11 D5  artifact 공개와 책임 있는 공개

| 목표 | 공개해도 되는 것과 안 되는 것을 구분한다. |
| --- | --- |
| 구현 | 공개본에서 제외할 항목을 점검한다: 자동화된 공격 스크립트, 민감 fixture, 미수정 취약점 세부. |
| 실험 | 제3자 관점 검토: 이 저장소를 그대로 받은 사람이 무엇을 할 수 있는가. |
| 산출물 | 공개용 저장소 + 공개 판단 기록 |

W12 — 논문과 포트폴리오

연구를 남이 읽을 수 있는 형태로 만든다. 여기까지 와야 산출물이 된다.

| 완료 정의 | 논문 초안, 재현 패키지, 포트폴리오, 90일 로드맵이 완성된다. |
| --- | --- |

이번 주 출처 (5편)

| 1 | ReAct — arXiv 2210.03629 (관련 연구 절 작성 시 재방문) |
| --- | --- |
| 2 | ToolEmu — arXiv 2309.15817 (평가 방법론 비교 대상) |
| 3 | InjecAgent — arXiv 2403.02691 (지표 비교 대상) |
| 4 | WebArena — arXiv 2307.13854 (환경 비교 대상) |
| 5 | 대상 학회의 최신 CFP와 서식 (제출 시점에 직접 확인) |

일별 계획

W12 D1  논문 개요와 주장·증거 대응표

| 목표 | 모든 문장이 어떤 증거에 연결되는지 먼저 표로 만든다. |
| --- | --- |
| 구현 | 섹션 개요를 잡는다. 각 주장에 trace ID·표·그림 번호를 붙인 대응표를 만든다. |
| 실험 | 증거가 없는 주장을 찾아 삭제하거나 추가 실험 backlog로 보낸다. |
| 산출물 | 논문 개요 + 주장·증거 대응표 |

W12 D2  Methods와 artifact 문서화

| 목표 | 재현에 필요한 것을 빠짐없이 적는다. 여기서 빠진 것은 재현 실패로 돌아온다. |
| --- | --- |
| 구현 | 환경·버전·시드·입력 해시·실행 명령·평가 절차를 Methods 절로 작성. |
| 실험 | 제3자에게 Methods만 주고 재현이 가능한지 검토(가능하면 실제로 부탁). |
| 산출물 | Methods 절 + artifact README |

W12 D3  결과·한계·타당성 위협

| 목표 | 결과를 과대 해석하지 않는 훈련이 이 하루의 목적이다. |
| --- | --- |
| 구현 | 결과 절을 쓴다. 이어서 내적·외적 타당성 위협 절을 별도로 쓴다. |
| 실험 | 자기 결과에 대한 가장 강한 반론 3개를 스스로 쓰고 각각에 답한다. |
| 산출물 | 결과 절 + 타당성 위협 절 |

W12 D4  포트폴리오와 데모

| 목표 | 채용·협업 맥락에서 3분 안에 전달되는 형태를 만든다. |
| --- | --- |
| 구현 | 저장소 README를 최종 정리한다. 5분 데모 스크립트와 아키텍처 그림 1장을 만든다. |
| 실험 | 실제로 3분 안에 설명해 보고 걸리는 부분을 다시 줄인다. |
| 산출물 | 포트폴리오 README + 데모 스크립트 |

W12 D5  최종 점검과 90일 로드맵

| 목표 | 끝이 아니라 다음 단계의 시작점으로 만든다. |
| --- | --- |
| 구현 | 전체 회귀 재실행. 미해결 질문 목록 정리. |
| 실험 | 12주 전체를 돌아보며 '가장 약했던 신뢰 경계'와 '가장 비쌌던 방어'를 정리한다. |
| 산출물 | 최종 보고서 + 90일 로드맵 (제보 대상 후보, 후속 연구 질문) |

부록 A — 8주 압축 경로

12주 분량을 그대로 8주에 넣는 것은 권하지 않는다. 대신 범위를 줄여 8주에 맞추는 경로를 제시한다. 판단 근거는 부록 B의 실측 속도다.

무엇을 줄이는가

| 구간 | 12주 → 8주 | 처리 |
| --- | --- | --- |
| Volume A | 3주 → 2주 | W2(관측 계층)와 W3(메모리)를 1주로 합친다. 메모리는 provenance·TTL만 하고 quarantine·ablation은 뒤로 미룬다. W1은 줄이지 않는다 |
| Volume B | 3주 → 2주 | W4(저장소)와 W5(실행)를 유지하고 W6(공격)의 4개 시나리오를 2개로 줄인다 |
| Volume C | 3주 → 1주 | 브라우저(W8)만 남기고 화면·데스크톱은 위협 모델 문서화만 한다. 실험은 하지 않는다 |
| Volume D | 3주 → 3주 | 줄이지 않는다. 산출물화가 목적이므로 여기를 줄이면 8주를 앞당긴 의미가 없다 |

무엇을 잃는가

- Computer-Use Agent의 실측 데이터가 없어진다. 최종 논문의 기여가 'LLM Agent + Coding Agent 2개 도메인'으로 좁아진다.

- 메모리 방어의 ablation이 빠져 '어떤 방어가 얼마나 기여했는가'를 말할 수 없게 된다.

- 예비 시간이 사라져 한 번의 큰 막힘이 곧 일정 붕괴가 된다.

대신 얻는 것: 2개 도메인에 대해서는 깊이가 유지되고, 논문·재현 패키지·포트폴리오가 4주 일찍 나온다. 취업·제보를 목표로 한다면 얕은 3개 도메인보다 깊은 2개 도메인이 낫다.

부록 B — 8주 실현 가능성 판단

실측 속도

기존 저장소의 커밋 이력에서 실제 진행 속도를 산출했다.

| Day 1 첫 커밋 | 2026-08-12 |
| --- | --- |
| Day 9 마지막 커밋 | 2026-09-01 |
| 경과 | 21 캘린더일 / 9 학습일 |
| 활동일 | 13일 (커밋이 있는 날 기준, 캘린더의 62%) |
| 학습일당 활동일 | 약 1.44일 |

현재 속도로 60 학습일을 하려면 약 86 활동일이 필요하고, 주 5일 기준 약 17주다. 12주(60 활동일)는 30% 가속, 8주(40 활동일)는 2.1배 가속을 요구한다.

시나리오별 확률

| 시나리오 | 확률 | 근거 |
| --- | --- | --- |
| 12주 분량 그대로 8주 | 15% | 2.1배 가속이 필요한데, 가속 요인(하니스 통합·CI·중복 제거)으로 얻는 이득은 30~40% 수준이다. 나머지는 Computer-Use라는 신규 기반 구축에서 오히려 감속된다. Day1~9는 파일 sandbox 하나로 진행됐지만 W7~W9는 화면 캡처·브라우저 자동화·OCR 세 기반을 새로 세워야 한다 |
| 범위 축소 후 8주 (부록 A 경로) | 60% | 40 활동일에 42일치 계획을 넣는 형태가 되어 거의 여유가 없다. 다만 남기는 두 도메인은 기존 하니스를 재사용하므로 실측 속도보다 빠를 근거가 있다. 실패 요인은 대부분 W11~W12의 문서 작업 지연이다 |
| 12주 계획대로 | 65% | 30% 가속이면 되고, 그만큼은 이번 저장소 정리로 이미 확보했다고 볼 여지가 있다(Day별 복사 제거, CI, 단일 문서). 남은 위험은 Volume C의 신규 기반 구축이다 |
| 여유 있게 완주 | 14~16주 | 실측 속도를 그대로 연장한 값. 계획을 지키지 못했을 때 실제로 착지할 가능성이 가장 높은 구간 |

8주 확률을 올리는 요인

- Volume C를 문서화로만 처리하기로 미리 확정한다. 중간에 '조금만 해보자'가 가장 큰 위험이다.

- W11 D2의 사전등록을 실제로 지킨다. 결과를 본 뒤 실험을 다시 설계하는 것이 일정 붕괴의 주된 원인이다.

- 매일 실험 결과를 그날 문서화한다. 미룬 문서는 마지막 3주에 몰려 그때 일정이 무너진다.

- 막힌 지 2시간이 지나면 그날의 목표를 축소하고 기록한다. 하루를 통째로 쓰는 것을 금지한다.

8주 확률을 낮추는 요인

- 실측 활동률이 62%였다. 8주 경로는 사실상 100%를 요구하므로 개인 일정·컨디션의 변동을 흡수할 여지가 없다.

- model-in-the-loop 실험이 처음 도입되면서 비결정성이 생긴다. 반복 실행과 분산 처리가 필요해 실험 시간이 늘어난다.

- 브라우저·OCR fixture는 만들어 본 적 없는 종류다. 처음 만드는 기반은 대체로 예상의 2배가 든다.

권고: 12주로 계획하되 8주 시점에 Volume A·B·D의 논문 초안이 나오도록 배치한다. Volume C는 그 뒤에 붙이는 확장으로 다룬다. 이렇게 하면 8주차에 제출 가능한 산출물이 손에 있고, 남은 시간은 범위를 넓히는 데 쓰게 된다. 일정이 밀려도 산출물이 없는 상황은 피할 수 있다.

부록 C — 출처 목록

주당 5편, 총 60편이다. 아래 목록에는 논문 제목과 식별자를 함께 적었으나, 각 항목은 처음 읽는 날 반드시 직접 검색해 확인한 뒤 연구 노트에 서지 정보를 기록한다. 확인되지 않은 인용은 사용하지 않는다.

W1 — 하니스 정리와 model-in-the-loop 기준선

| 1 | ReAct: Synergizing Reasoning and Acting in Language Models (ICLR 2023) — arXiv 2210.03629 |
| --- | --- |
| 2 | AgentDojo: A Dynamic Environment to Evaluate Prompt Injection Attacks and Defenses — arXiv 2406.13352 |
| 3 | InjecAgent: Benchmarking Indirect Prompt Injections in Tool-Integrated LLM Agents — arXiv 2403.02691 |
| 4 | OWASP Top 10 for LLM Applications 2025 — genai.owasp.org/llm-top-10 |
| 5 | NIST AI 600-1 Generative AI Profile — doi.org/10.6028/NIST.AI.600-1 |

W2 — 관측 계층의 무결성

| 1 | Not what you've signed up for: Compromising Real-World LLM-Integrated Applications with Indirect Prompt Injection — arXiv 2302.12173 |
| --- | --- |
| 2 | Prompt Injection attack against LLM-integrated Applications (HouYi) — arXiv 2306.05499 |
| 3 | NIST SP 800-218A Secure Software Development Practices for Generative AI — doi.org/10.6028/NIST.SP.800-218A |
| 4 | MITRE ATLAS — atlas.mitre.org |
| 5 | RFC 9162 Certificate Transparency Version 2.0 (해시 체인 설계 참고) |

W3 — 메모리와 지속 상태

| 1 | PoisonedRAG: Knowledge Corruption Attacks to Retrieval-Augmented Generation — arXiv 2402.07867 |
| --- | --- |
| 2 | Sleeper Agents: Training Deceptive LLMs that Persist Through Safety Training — arXiv 2401.05566 |
| 3 | Poisoning Web-Scale Training Datasets is Practical — arXiv 2302.10149 |
| 4 | Scalable Extraction of Training Data from (Production) Language Models — arXiv 2311.17035 |
| 5 | OWASP LLM Top 10 2025 — LLM04 Data and Model Poisoning 절 |

W4 — Coding Agent — 저장소 경계

| 1 | SWE-bench: Can Language Models Resolve Real-World GitHub Issues? — arXiv 2310.06770 |
| --- | --- |
| 2 | Toolformer: Language Models Can Teach Themselves to Use Tools — arXiv 2302.04761 |
| 3 | Gorilla: Large Language Model Connected with Massive APIs — arXiv 2305.15334 |
| 4 | NIST SP 800-218A — 공급망·빌드 무결성 절 |
| 5 | SLSA Supply-chain Levels for Software Artifacts — slsa.dev |

W5 — Coding Agent — 실행 경계

| 1 | OWASP LLM Top 10 2025 — LLM06 Excessive Agency 절 |
| --- | --- |
| 2 | τ-bench: A Benchmark for Tool-Agent-User Interaction in Real-World Domains — arXiv 2406.12045 |
| 3 | AgentBench: Evaluating LLMs as Agents — arXiv 2308.03688 |
| 4 | Linux namespaces / seccomp 공식 man 문서 (격리 구현 참고) |
| 5 | CWE-78 OS Command Injection — cwe.mitre.org/data/definitions/78.html |

W6 — Coding Agent — 공격과 방어

| 1 | Universal and Transferable Adversarial Attacks on Aligned Language Models — arXiv 2307.15043 |
| --- | --- |
| 2 | Ignore Previous Prompt: Attack Techniques For Language Models — arXiv 2211.09527 |
| 3 | Benchmarking Indirect Prompt Injections in Tool-Integrated LLM Agents (BIPIA) — arXiv 2312.14197 |
| 4 | Dependency confusion 공개 사례 분석 자료 (2021, Alex Birsan) |
| 5 | SLSA Build Level 요구사항 — slsa.dev/spec |

W7 — Computer-Use Agent — 화면과 입력 경계

| 1 | OSWorld: Benchmarking Multimodal Agents for Open-Ended Tasks in Real Computer Environments — arXiv 2404.07972 |
| --- | --- |
| 2 | Mind2Web: Towards a Generalist Agent for the Web — arXiv 2306.06070 |
| 3 | GPT-4V(ision) is a Generalist Web Agent, if Grounded (SeeAct) — arXiv 2401.01614 |
| 4 | WebShop: Towards Scalable Real-World Web Interaction — arXiv 2207.01206 |
| 5 | OWASP LLM Top 10 2025 — LLM01 Prompt Injection의 멀티모달 절 |

W8 — Computer-Use Agent — 브라우저 경계

| 1 | WebArena: A Realistic Web Environment for Building Autonomous Agents — arXiv 2307.13854 |
| --- | --- |
| 2 | AgentDojo — arXiv 2406.13352 (웹 도구 시나리오 절 재방문) |
| 3 | W3C Content Security Policy Level 3 — w3.org/TR/CSP3 |
| 4 | RFC 6454 The Web Origin Concept |
| 5 | Google Chrome Site Isolation 설계 문서 — chromium.org |

W9 — Computer-Use Agent — 데스크톱과 교차 앱

| 1 | OSWorld — arXiv 2404.07972 (교차 앱 태스크 절 재방문) |
| --- | --- |
| 2 | W3C Accessibility Object Model / ARIA 명세 — w3.org/TR/wai-aria-1.2 |
| 3 | OWASP LLM Top 10 2025 — LLM02 Sensitive Information Disclosure 절 |
| 4 | NIST AI 600-1 — 인간 감독(human oversight) 절 재방문 |
| 5 | MITRE ATLAS — Collection / Exfiltration 전술 |

W10 — 통합 프레임워크

| 1 | AgentDojo — arXiv 2406.13352 (평가 프로토콜 절) |
| --- | --- |
| 2 | τ-bench — arXiv 2406.12045 (지표 설계 절) |
| 3 | Constitutional AI: Harmlessness from AI Feedback — arXiv 2212.08073 |
| 4 | NIST AI 600-1 — 측정·관리 기능 절 |
| 5 | ACM Artifact Review and Badging v1.1 — acm.org/publications/policies/artifact-review-and-badging-current |

W11 — 연구 산출물화

| 1 | ACM SIGPLAN Empirical Evaluation Guidelines — sigplan.org/Resources/EmpiricalEvaluation |
| --- | --- |
| 2 | Preregistration in software engineering research 관련 방법론 자료 |
| 3 | IEEE S&P / USENIX Security 저자 가이드 (윤리·공개 절) |
| 4 | CERT/CC Coordinated Vulnerability Disclosure Guide — vuls.cert.org |
| 5 | Anthropic·OpenAI 공식 취약점 보고 정책 페이지 |

W12 — 논문과 포트폴리오

| 1 | ReAct — arXiv 2210.03629 (관련 연구 절 작성 시 재방문) |
| --- | --- |
| 2 | ToolEmu — arXiv 2309.15817 (평가 방법론 비교 대상) |
| 3 | InjecAgent — arXiv 2403.02691 (지표 비교 대상) |
| 4 | WebArena — arXiv 2307.13854 (환경 비교 대상) |
| 5 | 대상 학회의 최신 CFP와 서식 (제출 시점에 직접 확인) |